附：合同参考格式

**山东经贸职业学院体育场地维修维护项目采购合同**

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目询价文件的规定，经平等协商达成合同如下：

**一、合同文件**

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目询价采购文件

（二）成交供应商报价文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

**二、合同的范围和条件**

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

**三、服务内容**

**四、合同金额**

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥ 元，大写： 。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

**五、付款途径**

□甲方支付

**六、付款方式**

经验收合格后，支付合同金额的95%，余款作为质量保证金，在项目验收合格一年后无质量问题无息退还。验收不合格，不予支付合同款项。

**七、工期、施工地点**

l、合同签订生效后 7 日内施工完毕，并具备验收条件。

2、如遇下列情况，工期可顺延：

（1）未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工。

（2）因人力不可抗拒的因素而延误工期。

3、施工地点：山东经贸职业学院，具体地点甲方指定。

**八、质保期**

1、质保期： 壹年 ，自项目验收合格之日起算。

2、质保期间，如发生质量问题，乙方须在接到通知后24小时内赶到现场进行维修，如不维修或不及时维修，甲方有权自行找人维修，维修费用由质保金中扣除，若质保金不足时，多余部分应由乙方支付。

**九、质量**

项目质量达到询价文件要求，否则甲方不予以进行验收。

**十、验收**

项目完成后，由甲方组织相关单位按照合同及询价文件要求进行验收，验收不合格部分由甲方下发整改通知单，由乙方进行整改。整改后进行再次复验。

**十一、违约**

（一）违约责任

1、甲方的违约责任

甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任而使施工延期的，合同工期顺延。

2、乙方的违约责任

乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格，应当承担违约责任，每逾期一天按合同总价款千分之五向甲方支付违约金；工程质量达不到规范要求的，甲方有权要求重新施工，其费用由乙方承担，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

3、违约处理

甲、乙双方若一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出中止或解除合同，违约方承担相应的责任。

当合同中止或解除时，乙方应在15天内保护好现场。因乙方保管不善而造成设备损坏的，由乙方承担责任。

**十二、合同生效**

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

**十三、不可抗力**

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

**十四、争议**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交潍坊仲裁委员会仲裁。

**十五、合同保存**

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：山东经贸职业学院                       乙    方：

单位名称(公章)：                                         单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                                                       电    话：

签订日期：                                                    签订日期：